附件5

曲靖经济技术开发区社会事业局2021年预算重点领域财政项目

文本公开

- 项目名称：曲靖经开区西苑小学

- 立项依据：曲靖经济技术开发区经济发展局关于曲靖经济技术开发区西苑小学建设项目可研性研究报告的批复（曲开计发〔2016〕18号）。

- 项目实施单位：曲靖经济技术开发区社会事业局

- 项目基本概况：西苑小学项目占地面积40098平方米（60.1亩），总建筑面积为22226.45㎡，总投资10620万元，项目建成后可满足48个教学班， 2160名学生就读。

- 项目实施内容：主要建筑为：教学楼建筑面积为9674.26㎡，建筑占地面积为1952.8㎡；综合楼建筑面积4895.42㎡，建筑占地面积855.81㎡；艺体馆建筑面积1937.89㎡，建筑占地面积1263.10㎡；宿舍楼建筑面积2852.85㎡，建筑占地面积518.10㎡；食堂总建筑面积1515.69㎡，建筑占地面积715.86㎡，室外附属工程。

- 资金安排情况

2021年计划安排资金2000万元。

- 项目实施计划：按合同资金到位，计划2021年8月竣工交付使用。

- 项目实施成效：能及时解决周边适龄儿童就学问题。

曲靖经济技术开发区社会事业局2021年预算重点领域财政项目

文本公开

- 项目名称：曲靖经开区实验学校(原翠峰小学)学生宿舍

- 立项依据：曲靖经开区社经济发展局关于下达北附曲靖经开区实验学校(原翠峰小学)学生宿舍建设项目投资计划的通知（曲开计发〔2016〕17号）。

- 项目实施单位：曲靖经济技术开发区社会事业局

- 项目基本概况：北附曲靖经开区实验学校学生宿舍项目占地8亩，资金概算4100万元。。

- 项目实施内容：项目由男生宿舍楼、女生宿舍楼、大门三栋楼构成：其中男生宿舍面积为4447.7㎡，地上五层，高18.45m，女生宿舍面积为4447.7㎡，地上五层，高18.45m，大门面积为45.22㎡ 地上一层，高5.4m，总建筑面积为8940.62㎡。

- 资金安排情况

2021年计划安排资金500万元。

- 项目实施计划：按合同资金到位，计划2021年8月竣工交付使用。

- 项目实施成效：能及时解决学生就学问题。